## Załącznik A

##### W Z Ó R

#### U M O W A   N R   ..../FnB/..../ZP/2018

zawarta w dniu .................. pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, NIP 621-16-93-428, REGON: 250854872, z siedzibą: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7,                          63-700 Krotoszyn  reprezentowanym przez  :

...........................................             		       -      .......................................

przy kontrasygnacie :

……………………….…….                                -      …………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Wpisanym .................................................................................................................................

pod numerem ............................., NIP ............................, REGON .......................................,

reprezentowanym przez:

...........................................                                   -      ........................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§  1.

Przedmiot umowy

- Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania  zadania pn. :

„Modernizacja destruktem pofrezowym ul. Leśnej w Biadkach”

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

- Ustala się następującą hierarchię dokumentów (począwszy od najważniejszego):

a.  umowa,

b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

c. przedmiar robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przeprowadzonego przetargu, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowiązuje się – w terminie do 7 dni  od podpisania umowy –  dostarczyć              do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania.

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin zakończenia robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 28.09.2018 r.

Termin ten obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie wszystkich dokumentów odbiorowych.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym                    w ofercie kosztorysem Wykonawcy ustala się w kwocie: .......................... zł /bez VAT-u /.

Podatek VAT wynosi ..... %, co stanowi kwotę : ............................. zł.

Ogółem wartość umowy wynosi: ............................................. zł / z podatkiem VAT/

słownie : ............................................................................................................................

- Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane 
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, w tym podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych, robót tymczasowych i towarzyszących między innymi takich jak: koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, koszty zmiany organizacji ruchu na czas budowy, koszty uzgodnień branżowych oraz nadzoru branżowego (nie dotyczy nadzoru inwestorskiego) związanego 
z wykonywaniem prac na sieciach lub urządzeniach nie będących własnością Zamawiającego, koszty odwodnienia terenu i wykopów, koszty szalunków 
i zabezpieczenia wykopów, koszty zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty tymczasowej rozbiórki ogrodzeń i ich odtworzenia, koszty zaplecza socjalnego, koszty wszelkich robót  porządkowych, w tym uporządkowania  terenu budowy po zakończeniu robót, koszty zagospodarowania placu budowy 
i utrzymania zaplecza budowy, koszty regulacji urządzeń obcych, koszty niezbędnych  prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót i potrzeb odbioru końcowego zadania, koszty dostarczenia atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów i urządzeń wymaganych przez przepisy, koszty wszelkich opłat 
i odszkodowań za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadów powstałych w trakcie budowy, koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego, koszty sporządzenia dokumentacji odbiorowej.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wykonania przedmiotu umowy, niezbędne     materiały we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dostawę i montaż materiałów, na  które jest wymagany atest pod rygorem odmowy zapłaty za wbudowany materiał.

- Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację odbiorową.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest   okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wszelkich prac na sieciach 
i urządzeniach nie należących do Zamawiającego, do uprzedniego powiadomienia                                                                                                       i uzgodnienia warunków formalno - prawnych pracy na tych sieciach z ich zarządcami lub właścicielami. Prace na sieciach i urządzeniach nie należących do Zamawiającego należy zawsze wykonywać pod nadzorem ich zarządcy lub właściciela. Wszelkie koszty wymienionych uzgodnień oraz nadzoru ponosi Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem końcowym protokołów odbioru prac wykonanych na w/w sieciach podpisanych przez ich zarządców lub właścicieli.

- W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prowadzić na bieżąco oznakowanie robót zgodnie z przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na swój koszt opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas robót.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy osoby zatrudnione                   na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności  w zakresie prac budowlanych                   w branży drogowej ujętych w przedmiarze robót.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć oświadczenie zawierające imienne wskazanie pracowników  realizujących czynności, o których mowa w ust. 8 wraz z kopiami umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności.

- Zamawiający (Inspektora Nadzoru) przy zaistnieniu podejrzenia, że wykonawca wbudowuje materiały nie odpowiadające zapisom projektu oraz specyfikacji technicznej ma prawo zlecić na koszt Wykonawcy przeprowadzenie niezależnych badań laboratoryjnych w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji wskazanym przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający będzie mógł zlecić w/w badania na koszt Wykonawcy w momencie, kiedy Wykonawca będzie realizował kolejne elementy zamówienia, które ulegają zakryciu bez wcześniejszego ich odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonać odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz usunięcia poniesie Wykonawca.

§ 6.

Podwykonawstwo

- Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekty umów                                   z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowy z podwykonawcami winny zawierać NIP lub oświadczenie, że podwykonawca jest czynnym podatnikiem VAT.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenie do projektu umowy :

- nie spełniającej wymagań określonych w SIWZ,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy roboty budowlanej.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do projektu umowy zgłoszonych w terminie określonym w ust. 4 oznaczać będzie jej akceptację.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa w ust.4.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                        w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                      o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 PLN.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych jej zmian.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 7.

Przedstawiciele stron

      - Obowiązki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie :

..............................................................................................................................................

      - Obowiązki Kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

..............................................................................................................................................

§ 8.

Odbiory robót

- Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia odbiorów częściowych w terminie              7 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.              Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  Zamawiający powołuje komisje odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące  uprawnienia:

1). jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                           z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie    Wykonawcy, o nie mniej niż 10 % wartości wadliwych elementów obiektu,    wyliczając je na podstawie iloczynu obniżonej stosownie do wady ceny jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowego i wielkości określonej obmiarem,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający   może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad       oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót        jako wadliwych.

- Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przed upływem okresu rękojmi i przed upływem okresu gwarancji.

§ 9.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe

            - Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na jego rachunek bankowy.

            - Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Strony ustalają, iż przedmiotowe roboty budowlane rozliczane będą obmiarowo tzn.,              że ilości robót określone w poszczególnych pozycjach przedmiaru będą każdorazowo weryfikowane przy odbiorach częściowych pod kątem rzeczywistego wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym                i otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości wykonanych elementów przedmiaru           (wg cen jednostkowych kosztorysu ofertowego) po zweryfikowaniu ich przez Inspektora nadzoru;

            - Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia końcowego wynikającą                         z rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji obmiarowych – na podstawie kosztorysu powykonawczego, potwierdzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzenia końcowego wynikająca z różnic obmiarowych między kosztorysem ofertowym, a powykonawczym nie będzie wymagała aneksowania umowy podstawowej z Wykonawcą robót.

            - Płatności za wykonane roboty będą następować fakturami częściowymi - w trakcie realizacji robót  wg  poziomu  zaawansowania, na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy częściowych protokołów odbioru, poświadczających wykonanie fakturowanych robót, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Faktury za wykonanie robót będą płatne w ciągu 21 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

            - Rozliczenie robót następować będzie po dokonaniu odbiorów częściowych do wysokości 80 % wartości zadania, pozostała płatność nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania przez Zamawiającego.

            - Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury częściowej za wykonane prace budowlane jest dokonanie przez zamawiającego i inspektora nadzoru protokolarnego odbioru przedmiotowych prac, których ilość i wartość określona będzie na podstawie kosztorysu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Faktura aby być przyjęta przez Zamawiającego musi posiadać załączniki w postaci protokołu odbioru oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu wykonawczego;

            - Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane prace budowlane jest dokonanie przez Zamawiającego i inspektora nadzoru protokolarnego odbioru przedmiotowych prac, których ilość i wartość określona będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Faktura aby być przyjęta przez Zamawiającego musi posiadać załączniki w postaci protokołu odbioru oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.

            - Faktury należy wystawiać na : Miasto i Gminę Krotoszyn, płatnik: Urząd Miejski                    w Krotoszynie,  ul. Kołłątaja 7,  63 – 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

            - W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z oświadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych zobowiązań. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno potwierdzać że otrzymał on od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przez niego zakres prac, który Wykonawca zamierza rozliczyć.

            - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

            - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres …..  lat                  od daty odbioru końcowego zadania.

- Strony ustalają, że udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty zostanie potwierdzone „Kartą Gwarancyjną”, którą Wykonawca przedłoży przy odbiorze robót.

- Strony ustalają, że okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji i rękojmi na wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i instalacje trwa nie krócej niż okres gwarancji i rękojmi udzielony przez wykonawcę na wykonane roboty, bez względu na okres gwarancji udzielanej przez producenta tych materiałów, urządzeń lub instalacji.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie  wniesione  przed podpisaniem umowy.

6.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy          PZP:

a). 70 % zabezpieczenia gwarantującego wykonanie robót zgodnie z umową zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b). 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi               za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

§ 11.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać będą następujące warunki :

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy za

każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 3.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

d)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

e)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł za każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f)    za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

g)   za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy                                      o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym mowa w § 9 ust. 11 umowy  we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 3.000,00 zł.

h)    z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy,

i) za każdorazowe nie przedłożenie w trakcie realizacji umowy oświadczenia zawierającego imienne wskazanie pracowników  realizujących czynności o których mowa w § 5 ust. 8 umowy oraz  kopii umów zawartych z tymi pracownikami w wysokości 2.000,00 zł.

j)  za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 8 umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi , że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę).

      - Naliczone kary umowne zostaną potrącone z płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych środków ochrony prawnej.

      - W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.

      - Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§  12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy o okres dłuższy o 14 dni lub nie kontynuuje robót, mimo wezwania złożonego w formie pisemnej przez Zamawiającego,

b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni,

c) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 12 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy,

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.               W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji robót w toku. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

§ 13.

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

- Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

- działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki uniemożliwiają wykonywanie prac;

- wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi;

- gdy niedotrzymanie  pierwotnego  terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia  terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;

- zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

- konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;

- wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np.  nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia  terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót;

- zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ  /po uzgodnieniu z Zamawiającym/;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT,

a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP,

- Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności,                         a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 2e).

- W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie:

a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny.

- Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie    pisemnej ustalonej przez obie Strony.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez zgody Zamawiającego - przenieść           na osoby trzecie wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą                       przez  właściwy  rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach :  2 dla Zamawiającego,                    1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA